Calendrier prévisionnel

Mise à jour du 31 mai 2024

- Validation de notre éligibilité aux subventions du CD16 fléchées Log. Sociaux,

- Dépôt du dossier de demande de subvention au CD16 avec l’agrément de la DDT avant le 31 juillet 2023,

- Etude d’architecture et des sols du projet,

- Dépôt du permis de construire octobre 2023,

- Lancement de la consultation des travaux en octobre 2023,

- Dépôt de la demande de DETR/DSIL avant le 31/12/2023

- Accord permis de construire janvier 2024,

- Arrêté de subventions du CD16 (date à déterminer),

- Lancement des travaux de construction des 4 logements en juin 2024

- Juin 2024 arrêté de subvention de l’Etat

- Demande d’acompte  de 30 % selon avancement des travaux juin 2024

- Demande d’acompte  de 30 % selon avancement des travaux décembre 2024

- Demande du solde de la subvention avril 2025

- Livraison des logements en avril 2025,

- Début du remboursement du prêt en 2026 …