[image: image3.jpg]



Reprise de la RD 15 dans la traverse de Vadalle : demande de participation Départementale

Maître d’Ouvrage : Gérard Liot Maire d’Aussac-Vadalle 06 49 30 62 17
Mail : maire@aussac-vadalle.fr
Maître d’œuvre : Christophe Tyré, BETG 06 89 73 45 53

Mail : betg16@oreange.fr
Entreprise  Eurovia : Jacques Gascuel, Chef d’agence 05 45 68 68 55

Mail : angouleme@eurovia.com

Estimation BETG du 16 novembre 2020

[image: image1.png]Part voirie départementale

Rabotage ou ancrage m2 4 180,00 5,50€ 22990,00 €
Démolition chaussée m2 178,00 7,00 € 1246,00 €
Grave 0/31.5 pour chaussée T 96,00 33,00€ 3168,00 €
Enrobé BBSG 35/50 S5cm T 874,00 98,00 € 85 652,00 £
Grave bitume pour plateau ou écluse T 159,00 98,00 € 15582,00 €

128 638,00 €





Marché Eurovia  notifié le 9 décembre 2021

[image: image2.png]Part voirie départementale

208 [Rabotage de chaussée m2 5 136,00 0,50 € 2 568,00 €
209 [Démolition chaussée m2 1229,00 1,50 € 1843,50€
219 [Grave 0/31.5 pour chaussée T 221,00 24,00 € 5304,00 €
402 |Enrobé BBSG 35/50 5cm T 828,00 77,00 € 63 756,00 €
403 |Enrobé de reprofilage T 54,00 90,00 € 4 860,00 €
404 |Grave bitume pour renforcement T 98,00 80,00 € 7 840,00 €
TOTAL H.T. 86171,50€
T.V.A20 % 1723430 €
TOTAL TTC 103 405,80 €





Commune d’Aussac-Vadalle





Projet de la Traverse de Vadalle





Point financier au 17 décembre 2021








Mairie 61, rue de la République 16560 AUSSAC-VADALLE

Tél : 05.45.20.61.60 Fax : 09.72.31.00.94    Internet : www.aussac-vadalle.fr


