�


Rapport de Présentation











La commune d'AUSSAC-VADALLE connaît un abaissement du nombre d'habitants conjoint à une augmentation de la moyenne d'âge.





Plusieurs maisons d'habitation sont vides et leur propriétaire ne souhaite pas les mettre en location.





Nous recevons chaque jour de nombreuses demandes de location et certaines émanant de jeunes adultes qui sont compte tenu de nos réponses négatives contraints de quitter la commune.





Le conseil municipal souhaite donner une impulsion aux locations en montrant que la mise en location des maisons vides est une action sans risque majeur pour les propriétaires et donnant ainsi la possibilité à des personnes de s'installer sur la commune.





Lors de l'acquisition de ce bien immobilier le conseil municipal avait envisagé de faire plusieurs logements. Un premier logement a été réalisé et mis en location depuis environ deux ans.





 


Ce nouveau projet a pour objet l'aménagement de 2 logements de type F4 soit 96,04 m² pour l'un et 97,80 m² pour le second dans un bâtiment déjà existant. Cette réalisation portera uniquement sur l'intérieur des locaux, le volume ne sera pas modifié. Seules des fenêtres seront créées en façade afin d'éclairer deux chambres de l'étage. La troisième étant éclairée par un châssis de toiture type velux. 


Chacun des logements aura son entrée particulière et une petite cour donnant sur la rue. 


Chaque logement se décompose en deux niveaux, au rez de chaussée les pièces de vie et la cuisine auxquelles viennent s'ajouter une buanderie et un cellier. Le premier étage reçoit les trois chambres et salles de bains avec sanitaires séparés. 


Le bâtiment est situé dans le centre bourg et jouxte le dernier commerce. Nous espérons que cette rénovation embellira le bourg et donnera une impulsion pour la rénovation des façades des immeubles environnant.








�
�Estimation des travaux











Aménagement 


logement n°1 (90,46 m²)	 81 685,97 €	


logement n°2 (97,80 m²)	 88 314,03 €	


Frais honoraire SPS ….	 20 000,00 €


TVA 19,6 %	 37 318,40 €


	---------------


Total de l’opération	227 718,40 €











�


Planification des travaux

















1ère  Phase -   .........................................Réalisation de l’aménagement dés réception des arrêtés de subvention soit novembre 2004 ou début 2005


	











�


Plan de Financement








Total des dépenses 	227 718,40 € TTC


soit 	190 000,00 € HT





le financement de cette opération est prévu comme suit :


 


Subv Conseil Général - Schéma du bâti Log n°1	    7 200,00 €	


Subv Conseil Général - Schéma du bâti Log n°2	    7 200,00 €	


Subvention exceptionnelle	    7 500,00 €	


Fonds propres de la commune	205 818,40 €


	-----------------


 		                                                Total  		    227 718,40 €





