Rapport de Présentation
*****

Le Conseil Municipal a décidé d'effectuer un aménagement du bourg de Vadalle en face du multiple rural.


En effet, il nous a semblé nécessaire d'aménager le bourg de Vadalle aux abords de notre nouveau multiple rural afin de faciliter le stationnement des véhicules qui à ce jour est anarchique, très dangereux et très sommaire.


Dans un premier temps pour réaliser cet aménagement, il est nécessaire d'acquérir deux parcelles.


Dans un second temps, il faudra réaliser l'aménagement qui consiste :

· à démolir les murs existants (clôture)

· à reconstruire des murs en maçonneries de moellons

· à réaliser des emplacements de parking

· à réaliser des trottoirs en béton lavé

· à implanter des haies arbustives et des arbres à hautes tiges

· à installer un éclairage public pour la mise en valeur du centre bourg.


La nécessité de ces travaux, outre les aspects actuels, repose également sur l'augmentation du trafic qui découlera des phases d'aménagement de la RN 10 tel que retenu par les services de l'Etat et en particulier dans le cadre de la réalisation de l'échangeur complet.
Estimation des travaux
*****
Acquisitions foncières

Parcelle D 94





7 623,00 €

Parcelle D 95





  991,00 €

Frais de géomètre




  763,00 €

Frais notariés





  458,00 €

Travaux d'aménagement

Estimatif des services de la DDE ci-dessous

43 182,00 €








---------------

Total






53 017,00 €

Planification des travaux
*****
· 1ère Phase 
Août septembre 2002


Acquisitions de parcelles

· 2ème phase
Fin septembre 2002


Réalisation des travaux

Plan de financement
*****
Le financement de cette opération est prévu comme suit :

· Subvention amende de police




18 000 €
· Subvention Schéma du bâti (30% du HT)


13 782 €
· Fonds propres de la commune




21 235 €










------------







Total


53 017 €

