�





Rapport de Présentation














Le Conseil Municipal a décidé d’effectuer des travaux pour aménager la place et le parvis de notre église situés dans le bourg d’Aussac. Aujourd’hui, du fait du développement économique de Vadalle, Aussac n’est plus vivant. Pour stopper cette déchéance, le Conseil Municipal a racheté des bâtiments en ruine, en a transformé une partie en logement (F4) et souhaite poursuivre la réhabilitation du bourg en restructurant la place.





Par délibération en date du 26 Mars 1999, le Conseil Municipal a demandé le concours de la DDE (Subdivision d’Aigre) pour une mission d’Etude et de direction de l’exécution de ces travaux.





En effet, il nous a semblé nécessaire de faire procéder à une véritable étude de mise en valeur du patrimoine, plutôt que de lancer des travaux de manière empirique et sans trame structurante..


La première phase consiste à établir un projet structuré qui sera soumis à la population et à réaliser quelques travaux d’urgence.


La seconde phase mettra en pratique les résultats de l ‘étude sous la maîtrise d’œuvre de la DDE.





L’opération consiste :


à démolir les murs en ruine et à adapter les murs et les bâtiments existants qui ferment la place de l’église (consolidation - soutènement ...),


à stabiliser la place en effectuant un remblais en calcaire, revêtu par la suite en pré-gravillonnement,


à réaliser une canalisation des eaux pluviales,


à implanter des haies arbustives et des arbres de haute tige,


à installer un éclairage public. 





Ce projet a été étudié dans le cadre de la revitalisation du monde rural. Le bourg d’Aussac est l’ancien bourg principal de la commune. Par ce projet, le conseil municipal a voulu redynamiser le bourg d’Aussac en réhabilitant son patrimoine historique qui serait de cette manière remis en valeur.








�



�Estimation des travaux

















Travaux de rénovation (cf devis ci-joint) 	254 000  F HT


 


Régie pour Démolition et déblaiement (cf Régie)	  40 000 F HT


	------------------


Total de l’opération	294 000 F HT











�
�


Planification des travaux

















1ère Phase  - Fin 1999.......................... Etude (phase achevée)





2ème Phase - An 2000   .........................Réalisation des travaux d’aménagement
































�


Plan de Financement

















Total des dépenses 	294 000 F 








le financement de cette opération est prévu comme suit :


 


Subvention DGE 99	  69 240,00 F


Complément DGE 2000	


Subvention Conseil Général - Schéma du bâti 30%	  60 000,00 F	


Fonds propres de la commune	 F





	-----------------


                                                                Total .................. F








