COMMUNE  d'AUSSAC-VADALLE				

                CHARENTE



	

	Le 05 Décembre 1997





	Monsieur le Président du 	Conseil Général de la Charente

	





Objet : Demande de subvention P.S.I.L.











Monsieur Le Président,



J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal d'Aussac-Vadalle envisage de créer un logement dans un ensemble immobilier appartenant à la commune, situé au bourg d'Aussac.



Pour mener à bien cette opération, nous sollicitons votre bienveillance pour l'octroi d'une subvention.



Je vous remercie de l'attention que vous porterez à notre projet,

Je vous prie de croire, Monsieur Le Président, en l'assurance de ma très haute considération.





	Le Maire,

	Gérard LIOT



�







Estimation des travaux







Toiture - Charpente

Devis TARRADE	49 954,93 F

Devis SECHERRE	28 739,60 F	





Régie (6 mois)	

Cf Valorisation des travaux effectués	78 906,20 F





Approvisionnement

Devis Ets GUILLEMETEAU	50 742,51 F





Electricité

Devis Ets VASLIN	 38 290,50 F	







Total	246 633,74 F	 













Planification des travaux





1er Phase ...........................................................................................Achat de l'ensemble immobilier 	Septembre 1998

		

2ème Phase...........................................................................................Réalisation des travaux 

	Courant1999�







Valorisation des travaux effectués en régie













Travaux en régie à effectuer par l'Agent Technique

Agent Technique 7ème Echelon - Indice majoré 292 + NBI 10





6 Mois



Coût de revient :

Brut 7924,66 x 6 =	47 547,96 F

NBI 271,41 x 6 =	  1 628,46 F

	----------------

Total N°1	49 176,42 F





Charges :

CNRACL  49176,42 x 33,10% =	16 277,57 F

                  49176,42 x  0,50% =	    245,88 F



URSSAF 49176,42 x 23,15%=	11 384,34 F

CSG-RDS 46717,60 x 3,90% =	  1 821,99 F

	-----------------

Total N°2	29 729,78 F



	                

Total Général (1+2)	78 906,20 F







�







Rapport de  Présentation







La commune d'Aussac-Vadalle connaît un abaissement du nombre d'habitants conjoint à une augmentation de la moyenne d'âge.

Plusieurs maisons d'habitation sont vides et leurs propriétaires ne souhaitent pas les mettre en location.

Nous recevons chaque jour de nombreuses demandes de location et certaines émanant de jeunes adultes qui sont compte tenu de nos réponses négatives contraints de quitter la commune.



Le Conseil  Municipal souhaite donner une impulsion aux locations en montrant que la mise en location des maisons vides est une action sans risque majeur pour les propriétaires et donnant la possibilité à des personnes de s'installer sur la commune.�











MAIRIE d'AUSSAC-VADALLE                                                                                           

16560 Aussac-Vadalle 	Téléphone: 45 20 61 60         Télécopie: 45 20 76 36



� NOMFICHIER  \* FUSIONFORMAT �Regie Aussac.doc�








