





�








Rapport de Présentation

















La commune d'Aussac-Vadalle connaît un abaissement du nombre d'habitants au dernier recensement. Plusieurs habitations sont vides mais les propriétaires ne souhaitent pas les mettre en location. Pourtant, nous recevons de nombreuses demandes de location et certaines émanent de jeunes adultes qui sont compte tenu de nos réponses négatives, contraints de quitter la commune. 





Le Conseil Municipal souhaite donner une impulsion aux locations en montrant que la mise en location des maisons vides est une action sans risque majeur pour les propriétaires et donner ainsi la possibilité à des personnes de s'installer sur notre commune.





En Octobre 1997, ce dossier a été présenté à Monsieur Le Préfet au titre d'une demande de DGE. En 1998, Monsieur le Préfet nous rejetait notre demande de DGE et nous conseillait d'établir une demande de subvention DDR qui fut rejetée par la suite. Les services de la Préfecture nous ont conseillés de prendre contact avec Monsieur EMPRUNCHARD de la Direction Départementale de l'Equipement pour un logement social.


 


En réponse, Monsieur EMPRUNCHARD nous fit savoir que cette opération était tout à fait réalisable en logement social si nous augmentions le montant des travaux, soit remplacer le chauffage électrique par un chauffage au fuel et quelques autres modifications. Ceci entraîne des frais supplémentaires que le budget de notre commune ne peut supporter.
































�


Estimation des travaux

















Acquisition ............................................................................. 105 000,00 F





Travaux de rénovation (cf devis ci-joint) ................................ 402 419, 86 F


                                                                                             --------------------


                                                                      Total                  507 419,86 F




















�





Planification des travaux

















1ère Phase  - Novembre 1998.......................... Achat de l'ensemble immobilier





2ème Phase - Fin 1999 ....................................  Réalisation des travaux de rénovation






































�





Plan de Financement

















Total des dépenses .......................................................................... 507 419,86 F


dont Acquisition ...........................................................................105 000,00 F


dont Travaux ................................................................................402 419,86 F








le financement de cette opération est prévu comme suit :


 


Subvention 30 %	152 225,95 F


Emprunt	253 710,00 F


Fonds propres de la commune	101 483,91 F


	-----------------


                                                                Total ................... 507 419,86 F


