SIVOS A.T.A.V							Le 28 Janvier 2000


Mairie d'Anais


16560 ANAIS


Madame le Préfet


Préfecture de la Charente


Direction des actions


Interministérielles


 Bureau de la programmation    


 et des finances


16000 ANGOULEME








Objet : 


Demande de Subvention au titre de la Dotation 


Globale d’Equipement 2000 - Agrandissement du restaurant


 scolaire de Vadalle





P.J : 2 exemplaires du dossier de demande de la DGE








Madame le Préfet,





J'ai l'honneur de vous informer que le SIVOS A.T.A.V envisage d’agrandir le restaurant scolaire  de l'école primaire d’Aussac-Vadalle.





Pour mener à bien cette rénovation, nous sollicitons de votre bienveillance l'octroi d'une subvention D.G.E.





Je vous adresse en pièce jointe un dossier en deux exemplaires avec les éléments de présentation du projet.





Je vous remercie de l'attention que vous porterez à notre projet.





Veuillez agréer, Madame Le Préfet, l'expression de ma haute considération.











									Le Président


									Jacky BERTRAND











�
Demande de Subvention DGE 





- Agrandissement du restaurant scolaire de Vadalle -











�





PLAN  DE  FINANCEMENT














Le montant total Hors Taxe de l'opération telle que définie dans le rapport de présentation est de  81 750,00 F (Cf Devis ci-joint)








Le Financement est prévu comme suit :





Subvention D.G.E		45% du montant H.T 	soit 	36 787,50 F





Fond Propre : 			- le solde du montant H.T soit 	44 962,50 F


					- TVA sur la totalité 	soit 	16 840,50 F


										----------------


Montant total TTC de l'opération					98 590,50 F








**************








�


ECHEANCIER








	


Les travaux prévus aux phases 1, 2 et 3 seront réalisés durant les congés scolaires d’été de l’année 2000 pour éviter de créer un risque vis à vis  des enfants.





	Les travaux prévus à la phase 4 seront réalisés pendant les congés scolaires de l’été 2001.














Demande de Subvention DGE 


- Agrandissement du restaurant scolaire de Vadalle -














�


RAPPORT DE PRESENTATION

















Suite à la dernière réunion du SIVOS A.T.AV, il a été décidé d’agrandir le restaurant scolaire de l’école primaire d’Aussac-Vadalle.





Lors de la construction du restaurant scolaire en 1987, le nombre d’enfants était limité. Le nombre d’enfants constaté ces trois dernières années est en augmentation, ce qui pose un problème pour serv
