�								Le 18 Février 2000











Monsieur le Président


									Conseil Général de la Charente									31, Bd Emile Roux


									16000 ANGOULEME














Objet : 


Demande de Subvention au titre du P.S.I.L - 


Agrandissement du restaurant  scolaire de Vadalle





P.J : 1 exemplaire du dossier de demande de subvention














Monsieur le Président,





J'ai l'honneur de vous informer que nous envisageons d’agrandir le restaurant scolaire  de l'école primaire d’Aussac-Vadalle.





Pour mener à bien cette rénovation, nous sollicitons de votre bienveillance l'octroi d'une subvention dans le cadre du P.S.I.L.





Je vous adresse en pièce jointe un dossier  avec les éléments de présentation du projet.





Je vous remercie de l'attention que vous porterez à notre projet.





Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.











									Le Maire,


									Gérard LIOT











�
Demande de Subvention





- Agrandissement du restaurant scolaire de Vadalle -











�





PLAN  DE  FINANCEMENT














Le montant total Hors Taxe de l'opération telle que définie dans le rapport de présentation est de  81 750,00 F (Cf Devis ci-joint)








Le Financement est prévu comme suit :





Subvention D.G.E		45% du montant H.T 	soit 	36 787,50 F


Subvention PSIL		12% du montant H.T	soit	 9 810,00 F


Fond Propre : 			- le solde du montant H.T soit 	35 152,50 F


					- TVA sur la totalité 	soit 	16 840,50 F


										----------------


Montant total TTC de l'opération					98 590,50 F








**************








�


ECHEANCIER








	


Les travaux prévus aux phases 1, 2 et 3 seront réalisés durant les congés scolaires d’été de l’année 2000 pour éviter de créer un risque vis à vis  des enfants.





	Les travaux prévus à la phase 4 seront réalisés pendant les congés scolaires de l’été 2001.














Demande de Subvention 


- Agrandissement du restaurant scolaire de Vadalle -














�


RAPPORT DE PRESENTATION

















Il a été décidé d’agrandir le restaurant scolaire de l’école primaire d’Aussac-Vadalle.





Lors de la construction du restaurant scolaire en 1987, le nombre d’enfants était limité. Le nombre d’enfants constaté ces trois dernières années est en augmentation, ce qui pose un problème pour servir le repas de midi. 





Compte tenu des effectifs prévus pour les années à venir il est nécessaire d’aménager le restaurant scolaire en augmentant la surface de restauration. Cette opération peut être conduite en récupérant la surface de la réserve alimentaire et en créant une nouvelle réserve dans un bâtiment annexe qui serait accolé au bâtiment principal.





Cette opération a fait l'objet d’une étude que Monsieur RAMPNOUX Sylvain, Architecte a réalisée pour cette construction.











�
�


Commune d’Aussac-Vadalle 


























Demande de subvention au titre du P.S.I.L














�





Projet :





Agrandissement du restaurant scolaire de l’école primaire d’Aussac-Vad
