Aménagement de sécurité des piétons Vadalle RD15
(multiple rural)
Eléments de détail
Longueur totale de l’aménagement 45,5 m

Point de repère du plan en centimètre

1. 125

2. 124

3. 144

4. 160

5. 142

6. 124

7. 172

8.   97

9. 305

10. 970

Travaux à externaliser:

Relever 2 bouches à clef

Bordure T2 avec abaissement au droit de la rue des hortensias et de l’entrée du multiple

Caniveau CS2

Raccord chaussée

Remise en état des trottoirs en bicouche entrée multiple rural
3 barrières de ville de 150 avant épicerie et 2 après 

Alternat de circulation pendant travaux

Dalles podotactiles au niveau du passage à piétons

Travaux Agents techniques ;

Reprise des peintures stationnement amont et passage piétons

Suppression escalier ancien accès épicerie

