DIRECTION : Thierry BERNARD

Collaborateur :  Laurent PALET

GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE SANITAIRE

## Dossier Technique

Restructuration de l’école et restaurant scolaire (TR ferme)

Construction d’un atelier communal (TR cond)

Lot n°12 Plomberie/Chauffage/Ventilation

Sommaire

- Généralités

- Présentation de l’entreprise

  - Historique entreprise

  - Chiffres d’affaire

  - Références chantiers

- Moyens Humains et Matériels

  - Organigramme entreprise

  - Moyens humains:

    - Chargé de clienteles

    - Bureau d’études

    - Personnels chantier

    - Mise en service, Mise au point et SAV

    - Magasiners

  - Moyens techniques

  - Méthodologie du chantier:

    - Mode opératoire

    - Diffusion des documents

    - Service aprés vente

    - Hygiéne, sécurité, environnement

    - Gestion et tri des déchets

    - Organisation journalière du chantier

    - Coactivité

- Descriptif du projet

  - Généralité et présentation du projet

  - Délais d’exécution et effectif chantier

  - Détail des travaux

- Proposition de Matériel

  - Plomberie

  - Chauffage

  - Ventilation

- Annexes

  - Gestion et tri des déchets

*****

# 1-Généralités

*****

Le présent dossier technique a pour objet de définir le matériel, les principes et les conditions techniques d’exécution du lot n°12 (chauffage, plomberie, ventilation).

Par son importance, sa technicité et son court délai de réalisation, le projet oblige une organisation de chantier et une maîtrise technique des différents éléments le composant sans faille.

Fort de ce constat, nous allons développer dans les prochains chapitres l’aspect technique du projet aussi bien dans son fonctionnement que dans l’organisation des tâches d’exécution et de préparation. Ceci afin de  vous démontrer tout l’intérêt que nous lui portons et en espérant retenir votre attention pour sa réalisation.

*****

# 2-Présentation de l’entreprise

*****

HISTORIQUE :

  - Date de création de l’entreprise : 1960

  - Dénomination : Ets BERNARD

  - Forme Juridique : SARL

  - Fondadeur : Monsieur Gilbert BERNARD

  - Passage en SARL avec Messieur BERNARD Gilbert et Thierry en 1980

  - Création du Groupe BERNARD en 2006 et séparation de l’activité Chantier, sous l’entité BERNARD Génie Climatique

  - Cission de l’activité TERTIAIRE INDUSTRIE BERNARD Génie Climatique et de l’activité PARTICULIERS

CHIFFRE D’AFFAIRES :

  - Raison sociale : BERNARD Génie Climatique

  - Adresse :           9, rue de l’epargne ZI N°3

16340 L’ISLE D’ESPAGNAC

  - Forme Juridique : SARL

  - Capital : 150 000 €

  - Qualifications : QUALIBAT 5112 – 5312 – 5412 – 5363

  - Attestation de capacité de fluide frigorifique catégorie 1

  - Code activité économique : APE 4322B

  - Chiffre d’affaires    2008 : 3 422 123 € HT

2009 : 3 070 000 € HT

2010 : 3 233 654 € HT

  - Gérant : Mr Thierry BERNARD

REFERENCES CHANTIERS

ANNEE 2011/2012

Foyer de travailleurs 41 chambres à Yviers (16)				         480 000 € HT

Chauffage par  1700 m² de plancher chauffant et pompe à chaleur, VMC double flux et simple, production ECS solaire, plomberie sanitaire.

Collège St Paul réhabilitation de la cuisine et de la chaufferie (16)	260 000  € HT

à Angoulème

Ventilation de cuisine par hotte à induction triple flux et compenstion par CTA air neuf, rénovation de la chaufferie par la mise en place de 2 chaudières gaz de  250 kW, générateur ECS de 65 kW, remplacement de la panoplie hydraulique, compris régulation.

515éme Régiment du Train bâtiments 017 et 018 à Brie (16)	313 176  € HT

Chauffage de bureaux et d’ateliers avec la création d’une chaufferie gaz de 360 kW (1 chaudière à condensation de 180kw + 1 chaudière à brûleur modulant de 180kW) avec 1 réseau radiateurs et 1 réseau aérothermes, d’une chauferie de 60 kW (1 chaudière à condensation) avec 1 réseau radiateurs et 1 réseau aérothermes. Compris réalisation d’un réseau gaz en tranché de 400 ml en PEHD à soudé, compris VRD.

1 er RIMA  bâtiments 110 et 118 à Angoulême (16)	140 000  € HT

Chauffage de bureaux et d’ateliers avec la création d’une chaufferie gaz de 360 kW (1 chaudière à condensation de 180kw + 1 chaudière à brûleur modulant de 180kW) avec 1 réseau radiateurs et 1 réseau aérothermes.

Centre d’imagerie médiale à Soyaux (16)	140 000  € HT

Chauffage, climatisation de bureaux avec un VRV 3 tubes et un VRV 2 tubes de 56 kW chacun. Ventilation double flux des locaux. Plomberie sanitaires.

Lycée Pierre André Chabanne à Chasseneuil (16)	37 800  € HT

Remplacement d’une chaudière de 700 kW et de son brûleur modulant.

Leroy Somer Sillac, réhabilitation des bureaux de la comptabilité à Angoulême (16)

80 000  € HT

Mise en place de climatisation individuelle sur réseaux change over eau glacée / chauffage. Ventilation des locaux. Plomberie sanitaires.

Leroy Somer Sillac, ventilation d’un process à Angoulême (16)	73 000  € HT

Mise en place d’un mur d’aspiration de 30 000 m3/h avec contrôle du débit par variateur de fréquence et conpensation d’air neuf par un générateur d’air chaud gaz de 550 kW.

REFERENCES CHANTIERS

ANNEE 2010/2011

LEROY SOMER GOND PONTOUVRE	79 706 € HT

Traitement d’air d’un atelier de mesure.

LEROY SOMER SILLAC	43 000 € HT

Traitement d’air d’un local métrologie avec une CTA de 2000 m3/h.

SCI BENQUI GOND PONTOUVRE	15 000 € HT

RIA.

PISCINE MUNICIPALE DE MANSLE	41 000 € HT

Production d’ECS solaire et chauffage bassin par panneaux solaire.

MATFA JOUSSE	71 713 € HT

Chauffage ateliers par radiant gaz.

SCI SOFILO	40 400 € HT

Chauffage rafraichissement par une PAC réversible et 240 m² de plancher basse température.

SCI LES VIGNES	106 000€ HT

Construction d’une pâlate forme logistique

Chauffage climatisation VRV 2 tubes (40 kW), plomberie, sanitaires, RIA.

COMMUNAUTE DE COMMUNE DU BLANZACAIS	45 690€ HT

Construction d’une crêche à Péreuil

Chauffage par plancher chauffant de 250 m² et PAC réversible, VMC, plomberie, sanitaires.

COMMUNE DE CLAIX	175 000 € HT

Construction d’une salle socio-culturelle

Chauffage et rafraichissement par CTA et PAC réversible (65 kW), chauffage radiateurs par chaudière gaz (60 kW).

REFERENCES CHANTIERS

ANNEE 2010/2011

COMMUNE DE GEMOZAC	615 350 € HT

Chaufferie bois de 800 kW avec un réseau de chaleur urbain de 7 km, compris VRD.

GARE ET CONNEXIONS	84 588 € HT

Gare de Saintes travaux de chauffage et de climatisation

Chauffage raffraichissement par cassettes 4 tubes, groupe d’eau glacée de 80 kW et réseaux de chauffage repris sur chaufferie existante.

COMMUNAUTE DE COMMUNE CHARENTE BOËME CHARRAUD	114 000 € HT

Réhabilitation et extension de l’école de sireuil

Plomberie Sanitaire Chauffage Ventilation.

ETS D’INFRASTRUCTURE DE DEFENSE                                                    315 377 € HT

Brie 515RT bat 017/018 alimentation gaz chaufferie

Réalisation d’une chaufferie gaz de 400 kW avec réseaux gaz entéré de 400 mètres, compris VRD.

SCI CPIM	139 268 € HT

Construction d’un centre d’imagerie à Soyaux

Chauffage climatisation par VRV 3 tubes (55 kw) et 2 tubes (55 kW), VMC double flux, plomberie, sanitaires.

REFERENCES CHANTIERS

ANNEE 2009/2010

C.R.R.F LES GLAMOTS ROULLET	787 000€ HT

Construction de 40 chambres et d’un plateau téchnique

Plomberie Chauffage Ventilation Climatisation

SIVU L’ISLE D’ESPAGNAC                                                                             165 000 € HT

Construction d’une maison de la petite enfance et d’un centre de loisirs

Plomberie Chauffage Ventilation

FOYER POUR PERSONNES AGEES « LES AURES » CHABANAIS       129 968 € HT

Extension et aménagement du FPA

Climatisation Chauffage Ventilation

MAFPAH ST SEVERIN CHARRAS RONSENAC	208 140 € HT

Construction de 3 MAFPAH

Plomberie Ventilation

COMMUNE DE SOYAUX	144 000 € HT

Construction d’une école maternelle

Plomberie Chauffage Ventilation

REGION POITOU-CHARENTE	230 000€ HT

Restructuration et extension du lycée de sillac

Chauffage Ventilation Plomberie

COMMUNAUTE DE COMMUNE CHARENTE BOËME CHARRAUD	114 000 € HT

Réhabilitation et extension de l’école de sireuil

Plombrie Sanitaire Chauffage Ventilation

COMMUNE DE RUELLE	175 000 € HT

Aménagement de la maison de la santé

Plomberie Chauffage Ventilation Gaz

ANNEE 2008/2009

MAIRIE D’ISLE ESPAGNAC	53 700  € HT

Construction d’une médiathèque/bibliothèque

Chauffage par PAC Ventilation Plomberie Sanitaire

515 REGIMENT DU TRAIN	33 500 € HT

Bâtiment 61 - Remplacement de la production d’ECS

GENIE DE LIMOGES	356 000 € HT

Remplacement du réseau de chaleur en tube acier préisolé

Refonte des sous-station

SA « LE FOYER » - SIEGE SOCIAL	50 000 € HT

Remplacement de la production d’eau glacée

DCNS RUELLE	37 000 € HT

Refonte de la sous-station bâtiment 76

MAIRIE D’ANAIS	27 800 € HT

Restructuration de la Mairie

Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire

MAIRIE D’ANAIS	23 400 € HT

Extension de l’école maternelle

Plombrie Sanitaire Ventilation

MAIRIE DE PUYMOYEN	36 000 € HT

Extension du groupe scolaire

Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire

MAIRIE DE RUELLE	27 500 € HT

Construction d’un RAM

Chauffage Ventilation Plomberie

MAIRIE DE RUELLE	20 500 € HT

Construction d’un bâtiment à usage de DOJO

Chauffage Ventilation

SITE ARCHEOLOGIQUE CHASSENON	126 000 € HT

Construction bâtiment accueil et ateliers

ANNEE 2007/2008

S.P.A. MORNAC	17 800 € HT

Création Ateliers et boxes pour animaux

Plomberie Chauffage Gaz et Ventilation

CREDIT MUTUEL ANTENNE FEDERALE	18 100 € HT

Plomberie Sanitaire

REGION POITOU CHARENTES	64 300  € HT

Lycée P.A. CHABANNE – Création d’une section ATMFC

Chauffage Gaz Ventilation Plomberie

1er RIMA GARAT	19 900 € HT

Refonte de la chaufferie (Puis. :175kW)

CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE	60 000 € HT

Collège de la Rochefoucauld – Extension salle des sports

Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire

CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE	32 400 € HT

Collège Jules Michelet - Remplacement d’une chaudière

HOPITAL DE BARBEZIEUX – CHAUFFERIE BOIS	50 000 € HT

Réfection des sous-stations – lot chauffage

ORU MA CAMPAGNE pour LOGELIA – OPAC – LE FOYER	390 900 € HT

SAEML TERRITOIRES CHARENTES

Ilot Jean Moulin – refonte des sous stations

SDIS DE SEGONZAC	23 000 € HT

Aménagement du centre de secours – lot plomberie sanitaire

CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE	58 000 € HT

COLLEGE RENE CASSIN – SEGPA

Reconversion de l’atelier couture en atelier cuisine

Lot chauffage ventilation gaz plomberie sanitaire

MAIRIE DE GOND PONTOUVRE	24 300 € HT

GROUPE SCOLAIRE ROFFIT

Réfection de réfectoire

SNCF GARE ANGOULEME	64 700 € HT

Réhabilitation de la chaufferie principale

GROUPE SCOLAIRE RONSARD	46 600 € HT

Mise aux normes de la cuisine

CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE	15 400 € HT

Aménagement d’un dépôt de fouilles archéologiques

ANNEE 2006/2007

VILLE DE SOYAUX	100 800 € HT

Construction du Pôle Enfance

DCN RUELLE	275 000 € HT

Refonte de la chaufferie principale

(Puissance totale installée : 3x2600kW)

STRUCTURE ARTICULEE MA CAMPAGNE	260 000 € HT

Plomberie Chauffage VMC

COMMUNE DE RUELLE	85 500 € HT

Rénovation du théâtre

Chauffage Ventilation

MAIRIE ISLE D’ESPAGNAC	67 900 € HT

Extension des vestiaires du stade de foot

Chauffage plomberie sanitaire

E.R.E.A. LES CHIRONS – ANGOULEME	10 625 € HT

Aménagement d’unh studio pédagogique

Plomber ie Chauffage VMC

COLLEGE PUYGRELIER – 16470 ST MICHEL	93 000 € HT

Refonte de la chaufferie P : 2x300kW

Eau chaude sanitaire P : 2x60kW

MAIRIE D’AUSSAC VADALLE	40 840 € HT

Construction d’un centre socio culturel

Plomberie Sanitaire Chauffage Ventilation

EUROVIA ANGOULEME	18 000 € HT

Aménagement des locaux sociaux

Chauffage gaz Ventilation

515ème RT LA BRACONNE	105 000 € HT

Refonte de la chaufferie principale (Puissance totale installée 1800kW)

DCN RUELLE	305 900 € HT

Refonte des chaufferies des bâtiments 40-43-51-114

(Puissance totale installée : 2640kW)

MAIRIE DE RUELLE

Refonte de 7 chaufferies	281 200 € HT

(Puissance totale installée : 2 916kW)

REFERENCES CHANTIERS CLIMATISATION

SISTA ISLE ESPAGNAC	237 900 € HT

Construction locaux Médecine du travail

Climatisation par VRV 2 tubes

CREDIT MUTUEL SOYAUX	39 800 € HT

Climatisation par système VRV 2 tubes et monosplit

S.N.G.C. ISLE ESPAGNAC	34 170 € HT

Climatisation par système VRV 2 tubes

AGENCE C.I.C. NONTRON	40 200 € HT

Climatisation par système VRV 2 tubes et monosplit

USINE GRAFEUILLE ROUILLAC	160 000 € HT

Extension des bureaux

Climatisation par système VRV 2 tubes

CREDIT MUTUEL GOND PONTOUVRE	40 200 € HT

Climatisation par système VRV 2 tubes et monosplit

CREDIT MUTUEL ISLE ESPAGNAC	24 000 € HT

Climatisation par système monosplit et bi-split

CREDIT MUTUEL ANTENNE FEDERALE	321 300 € HT

Climatisation par système VRV 3 tubes

MAGELIS	63 100 € HT

SAEML TERRITOIRES CHARENTES

Aménagement d’un immeuble de bureaux Rue de Cognac

IME LES ROCHERS	14 500 € HT

Climatisation des bureaux et couloir

ESPACE HAUTE CHARENTE – 16270 ROUMAZIERES	138 850 € HT

Climatisation réversible par système VRV 3 tubes

CREDIT MUTUEL SILLAC	40 000 € HT

Climatiation par système VRV 2 tubes

BUREAUX COMAGA ECOPOLE - FREGENEUIL	149 000 € HT

Climatisation de bureaux par système monosplits.

Installation d’un groupe d’eau glacée avec traitement par ventilo-convecteur

IMMEUBLE SALMON RONDINAUD – ANGOULEME	128 800 € HT

Climatisation réversible par système VRV 2 tubes et multisplit

*****

# 3-Moyens Humains et Matériels

*****

### ORGANIGRAMME ENTREPRISE :

Bernard

Génie Climatique

Gérant         Thierry BERNARD

Chargé de clientéles

Laurent PALET

MES et SAV

Bureau d‘études

Conducteur de travaux

Magasinier

Chef de chantier avec véhicule atelier

Ouvriers d'exécution

CHARGE DE CLIENTELES :

M. Laurent PALET

Moyens :

  - 1 Véhicule.

  - 1 téléphone portable.

  - 1 ordinateur avec logiciels.

  - Les moyens administratifs de l’entreprise.

Autonomie :

  - Personne entièrement responsable de son chantier.

  - Exécution – approvisionnement.

  - Planification.

  - Moyens humains.

  - Gestion administrative et financière.

  - Garanties contractuelles.

BUREAU ETUDES :

M. Olivier DEBARGE (Thermicien)

Mme Yolande GAURY (Dessinatrice et administratif)

Moyens :

  - Logiciel de dessin AUTOCAD.

  - Logiciel de calculs thermiques.

  - Logiciel de dimensionnement plancher chauffant.

Méthodologie :

  - Calcul des besoins thermiques.

  - Dimensionnement des installations (hydrauliques, aérauliques, frigorifiques, etc.).

  - Réalisation de dossier technique.

  - Plans d’exécution et de détails relatif à ce chantier.

  - Plans de récolement.

  - Dossier des Ouvrages Exécutés.

### PERSONNELS CHANTIER :

Sous la responsabilité du Gérant M. BERNARD et du Chargé de Clientèle M. Laurent PALET

CONDUCTEUR DE TRAVAUX :

M. David Lousteaud

Moyens :

  - 1 Véhicule.

  - 1 téléphone portable.

  - Les moyens administratifs de l’entreprise.

Autonomie :

  - Exécution – approvisionnement.

  - Planification.

  - Moyens humains.

  - Garanties contractuelles.

CHEFS DE CHANTIER :

M. Cyril BORDIER ou M. Gérard BELIGOT

Moyens :

  - 1 véhicule atelier de 3 places avec gallerie.

  - Ensembles logistiques afférents aux diverses tâches.

  - 1 téléphone portable.

  - Agit directement sous la responsabilité du conducteur de travaux et du chargé de clientèle.

Personnel :

  - 1 à 2 ouvriers qualifiés avec habilitations, et outillages, possiblité de personnel supplémentaire si nécessaire en fonction de la taille du chantier.

Metteurs au point DES INSTALLATIONS et Suivi des installations (après réception):

M. Michaël PROUST

Moyens :

  - 1 véhicule fourgonnette de 2 places.

  - Ensembles logistiques afférents aux diverses tâches.

  - 1 téléphone portable.

  - Agit directement sous la responsabilité du chargé de clientèle.

Matériel et équipements :

  - thermomètre, manomètres, valise d’équilibrage, manifold, pompe à vide, détecteur de fuite, station de récupération de gaz frigorifique, multimètre, anémomètre, analyseur de combustion, etc…

MAGASINIERS :

M. Guillaume COBERAC

Moyens :

  - 1 véhicule fourgonnette de 3 places avec gallerie.

  - Ensembles logistiques afférents aux diverses tâches.

  - 1 téléphone portable.

  - Agit directement sous la responsabilité du conducteur de travaux et du chargé de clientèle.

Le magasinier collecte et gére les demandes de matériels des personnes de chantier. Il approvisionne le matériel soit au dépôt pour un enlévement le lendemain matin par les ouvriers avant le départ au chantier ou le fait livrer directement sur les chantiers pour le matériel volumineux. Exeptionnellement pour les besoins urgents, il est capable d’aller chez les fournissseurs  prendre le matériel et de le livrer directement sur le chantier.

### MOYENS TECHNIQUES SPECIFIQUES :

Chaque ouvrier sera pourvu de son équipement électroportatif et de l’ensemble de son outillage individuel.

Spécifiquement pour ce chantier, il sera alloué :

  - Echafaudages

  - Plateforme de travail

  - groupe électrogène si besoin

  - Trépend Ø50 à 125mm

  - Marteaux pneumatiques

  - Différents types de perceuses électropneumatiques nécessaires au bon déroulement du chantier

  - Chalumeaux oxy-Acethylénique

  - Postes de soudure électriques

  - Postes de soudure TIG

  - Echelles – Escabeaux

  - Métrix

  - Matériel frigorifique

  - Matériel de mise en service

L’ensemble des locaux professionnels, le bureau d’étude – administratif ainsi que la flotte des véhicules sont mis à disposition pour le bon fonctionnement du chantier.

### METHOLOGIE DU CHANTIER :

Il sera fait un point au lancement des travaux afin de définir scrupuleusement le planning, les phasages nécessaires et valider la méthodologie d’intervention.

Les travaux seront exécutés en concertation avec l’établissement et les différents intervenants

Le matériel installé sera conforme ou techniquement équivalent au CCTP après validation par la maitrise d’œuvre et le maitre d’ouvrage.

Mode opératoire :

  - Préparation du chantier (dimensionnement, plans).

  - Installation de chantier (cabane de chantier, sanitaires, alimentation en fluides, protections, balisages, ect...).

  - Réalisation des travaux.

  - Essais COPREC et mise en route des installations avec nos techniciens.

  - Réception avec les maîtres d’œuvre et d’ouvrage, remise du dossier DOE .

  - Suivi des installations par notre technicien pendant la période de garantie.

Diffusion des documents :

Avant exécution remise des plans pour approbation :

    - Au bureau de contrôle désigné

    - Au maître d’ouvrage

    - Au maître d’œuvre

Etablissement d’un DOE complet plans-fiches matériel-schémas d’exécution.

Service après-vente :

Les garanties sont d’un an en ce qui concerne le parfait achèvement.

Les garanties sont de deux ans en ce qui concerne le matériel.

Le service SAV est à votre service pour une intervention rapide et vous proposer un contrat de maintenance des installations de climatisation.

Hygiène, sécurité, environement :

  - Evaluation des risques et mesures à prendre

  - Information spécifique auprès des personnels intervenants sur le chantier.

  - Notre personnel possède une habilitation CACES pour intervention sur nacelle.

  - La gestion des consommations d’eau et d’électricité sera faite avec la plus grande responsabilité par l’ensemble du personnel.

Gestion et tri des déchets :

Soucieux de l’environement notre entreprise procède à une gestion sélective des déchets suivant une démarche HQE.

Les différentes bennes et bacs de tri sont sur notre parking, équipées de signalétique d’aide au tri.

Les déchets découlant de notre activité est ramené quotidiennement par le personnel de chantier à notre entreprise et déposé dans les bennes ou bacs adaptés pour être collecté par une sociète extérieure.

Les déchets des bureaux tel que le papier blanc, le carton, les films plastique, les cartouches d’encre des imprimantes sont aussi triés et collectés.

Les déchets sont traités et valorisés par une société extérieure spécialisée dans ce domaine suivant le cahier des charges fournit en annexe.

Si le chantier posséde une « mini déchéterie » ou si des bennes respectant le tri sélectif suivant notre politique HQE sont mises à disposition, nous les utiliserons au titre du compte prorata.

Organisation journaliére du chantier :

Le personnel de chantier part de l’entreprise tous les matins pour se rendre directement sur le chantier. Pour les chantiers à plus de  60 km de l’entreprise un hotel ou un autre moyen de logement est réservé.

Tous nos véhicules de chantier sont capable de prendre 3 personnes avec leurs outillages.

Afin de limité la perte de temps et le nombre de déplacements, le matériel est soit directement livré sur les chantiers, ou pris le matin au dépôt par le personnel qui a communiqué ses besoins au magasinier.

Le magasinier est responsable des commandes spécifiques et de la gestion de d’un stock capable de répondre à la plupart des besoins quotidiens en tuyauteries, vannes, et accessoires. Pour les besoins urgents il est capable d’aller chez les fournissseurs  prendre le matériel et de le livrer directement sur le chantier.

Le repas du midi sera pris sur place dans la mesure ou un local adapté est mis à disposition (bungalow de chantier ou local social du client) ou de la possiblité de bénéficier de la cantine collective si le site en possède une, ou dans le restaurant le plus proche du chantier.

Pour les chantiers à proximité de l’entreprise les repas sont pris dans le local cuisine de l’entreprise.

Pour répondre au norme du code du travail et aussi avoir un outillage de qualité bénéficiant des derniéres nouveautées en terme de consommation électrique et de niveau sonore, notre parc d’outillage électroportatif est géré en location longue duré avec un fabriquant leadeur dans cette activité.

Coativité :

La coactivité de notre entreprise avec les utilisateurs ou les autres entreprises sera pris en compte, afin de coordonner nos travaux et les gènes qu’ils pourraient occasionner tant au niveau des accés des locaux, des nuissances sonores, ou du stockage du matériel. Un affichage et un balisage de notre zone de travail et ou la mise en place de protection collective pourra être fait si nécessaire.

*****

# 4-Descriptif du projet

*****

### GENERALITES ET PRESENTATION DU PROGET :

Le projet concerne les travaux de réaménagement et d’agrandissement de la restauration de l’école (tranche ferme) et de la construction d’un atelier communale (tranche conditionnelle) de la commune de Aussac Vadalle en Chanrente.

Notre visite du site nous à permis de prendre en compte les dificultés du chantier et de son environement.

### DELAIS D’EXECUTIONS ET EFFECTIF CHANTIER :

Le planning DCE joint au présent dossier indique une livraison pour le 25 Aout 2013 et une durée de 5 mois pour la tranche ferme. Nous vous informons que notre délai de réalisation serait de 5 semaines à raison de 1 équipes de 2 à 3 personnes sur le chantier plus une période de préparation et d’approvisionnement de 2 semaines, selon les dispositions indiquées sur l’acte d’engagement.

Nous essayerons dans la mesure du possible de minimiser les délais d’intervention afin de réceptionner le plus tôt possible et avant la date contractuelle.

### DETAILS DES TRAVAUX :

Restauration scolaire :

- Dépose des équipements sanitaires, équipement de cuisine, chauffage suivant CCTP et de tous le matériel inutile.

- Fourniture et pose des nouveaux équipements sanitaires, compris réseau d’alimentation et d’évacuation.

- Repose des équipements de cuisine et fourniture et pose des nouveaux équipements.

- Fourniture et pose de radiateurs suivant plans architecte, compris raccordement sur la chaufferie existante.

- Fourniture et pose d’une VMC simple flux.

Atelier municipale :

- Fourniture et pose des nouveaux équipements sanitaires, compris réseau d’alimentation.

- Fourniture et pose d’une VMC simple flux.

Divers :

Notre DOE sera composé de notre rapport de mise en service, de la documentation technique du matériel, des plans, du schéma de principe, du plan électrique de l’armoire et d’une notice explicative du fonctionnement de la régulation et de l’ensemble de l’installation.

*****

# 5-Proposition de Matériel

*****

*****

# Plomberie

*****

*****

# Chauffage

*****

*****

# Ventilation

*****

*****

# 6-Annexes

*****