�




















�








RAPPORT DE PRESENTATION


























	Ce rapport de présentation concerne l’avenant N°1 de l’entreprise FORT Jean-Michel titulaire du lot n°1 « Gros œuvre » du marché négocié des travaux du logement de Ravaud - Commune d’AUSSAC-VADALLE visé en Préfecture le 29 novembre 1999.





	Cet avenant a pour  objet l’installation d’un nouveau conduit de cheminée. Au fur et à mesure du déroulement des premiers travaux de gros œuvre effectués par l’entreprise FORT, il s’est avéré que le conduit de cheminée existant n’était pas utilisable.





	Par conséquent, il est impératif d’installer un nouveau conduit de cheminée pour  y installer un insert par la suite. Pour cela il est nécessaire de prendre un avenant vu que ces travaux n’étaient pas prévus lors de la notification du marché initial.














							Fait à AUSSAC-VADALLE


							LE 28 février 2000





							Le Maire,


							Gérard LIOT


�INCORPORER Unknown���











