Gestion des Projets

 

Points d’avancement
Négociation avec le Conseil Départemental pour l'aménagement de la traverse du bourg de Vadalle : Nous avons obtenu l’accord du Conseil Départemental pour la prise en charge du projet.
[image: image1.png]



Traverse de Vadalle : Les études d’Avant Projet et la déambulation ont été validées. Les études pour l’effacement des réseaux ont débuté. Une présentation publique sera réalisée selon un processus à définir au vu de la crise sanitaire.

[image: image2.jpg]



Résidence seniors : Le site a été retenu et la parcelle a été acquise (E1021 à coté du centre socioculturel). Un projet de plantation de haie a été élaboré par Prom’haie et une convention sera signée avec le PETR du Ruffécois pour sa réalisation ainsi que la création d’un verger d’espèces anciennes sur le fond de la parcelle. Une étude d’opportunité devra être faite pour créer une dynamique avec le PLUI afin d’envisager l’aménagement de voies douces.
[image: image3.jpg]



Aménagement et réfection de voirie (FDAC annuel) et amélioration de la circulation et de la protection  des piétons : Le FDAC (Fond Départemental d’Aides aux Communes) se poursuit avec le Conseil Départemental. Les mesures de vitesse réalisées en 2019 et 2020 vont être analysées par notre référent sécurité routière, qui fera des propositions dans les prochains mois.
Bus de 22 places ouvert à tous : Le bus est en service et la convention avec la Région est signée pour un an. Un bilan de sa fréquentation sera réalisé avant l’été.
  

La Bâche à incendie de Vadalle : Elle est en service et va permettre d’assurer la défense incendie de l’ensemble des maisons situées à moins de 200 mètres (450 mètre en risque faible).
L’accompagnement du parc éolien le long de la RN 10 : Le projet est validé et les travaux devraient débuter en fin d’année.
Bibliothèque Aussac : une première réunion pour l’assainissement a été réalisée. Des échanges avec les propriétaires des bâtiments mitoyens ont été initiés.
[image: image4.jpg]



Le projet d'extension de la carrière : Nous avons reçu en bureau municipal la direction du groupe le 14 décembre. Il en ressort que le projet d’extension sera déposé en octobre 2021 avec une autorisation prévue pour juin 2023. Un traitement acoustique des installations actuelles va être réalisé en février 2021
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]


Entretien de notre Eglise et du petit patrimoine : Les lavoirs de Vadalle et de Ravaud ont été jointés. Celui de Vadalle sera traité dans le cadre des travaux de la Traverse. 
Plantation d’une haie entre la salle des fêtes et l’atelier communal : Projet en cours avec Prom’haie dans le cadre plus global de la résidence seniors.
[image: image7.jpg]



Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) : La commission communale urbanisme a travaillé sur les axes du PLUI et la dernière réunion, le 14 décembre à Saint Amant de Boixe, nous a permis d’obtenir des avancées notables pour la commune.  Les travaux se poursuivront en 2021.
[image: image8.jpg]Communauté de'Communes Coeur de Charente





Le pôle enfance jeunesse de Vars (centre aéré) : Le projet entre dans sa phase finale et un service de proximité aux dernières normes va prochainement voir le jour.
[image: image9.png]



Le déploiement de la fibre optique : Avec la COVID le projet de fibre optique est décalé à 2022.
En ce qui concerne le nouveau relais Wifi de Ravaud, les équipements sont installés et la mise en service doit intervenir en janvier 2021.

