MARCHéS PUBLICS
M2016-AS_1

Avenant N°1

	A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).


MAIRIE d’ Aussac-Vadalle, rue de la République Le bourg - 16 560  Aussac-Vadalle

	B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.


Société DSM Bâtiment  6 rue de la Faye  16130 Saint Amant de Boixe

RM 483 417 135 00017

	C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.


  Objet du marché public ou de l’accord-cadre :
Rénovation de l’Assainissement des Bâtiments communaux

· Lot N°1 : Traitement, réseau gravitaire et filtre à sable

  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 10 avril 2017
  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :
· Taux de la TVA : 20 %……………………

· Montant HT : …14 319 €……………………...

· Montant TTC : …17 182,80 €……………………

  Modifications introduites par le présent avenant :

Les modifications  sont  rendues nécessaires par des circonstances imprévues en application de l’article  139- 3°  du décret sur les marchés publics

	D - Objet de l’avenant.


Suppression  de l’installation d’épandage des eaux de pluies de la salle des fêtes qui non signalée se trouvait dans l’aire de création du nouveau filtre à sable. Création d’une nouvelle installation d’épandage des eaux de pluies de la salle des fêtes et réglages des sols.
Réfection des pentes de l’ancien filtre à sable pour intervention des services techniques.

  Incidence financière de l’avenant :
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)
 FORMCHECKBOX 

NON




 FORMCHECKBOX 

OUI
Montant de l’avenant :

· Taux de la TVA : …20 %…………………

· Montant HT : …1230,00……………………...

· Montant TTC : …1476,00……………………

· % d’écart introduit par l’avenant : 7,9…………

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre :

· Taux de la TVA : …20 %………………

· Montant HT : ……15549…………………...

· Montant TTC : …18658,80……………………
	E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.


	Nom, prénom et qualité

du signataire (*)
	Lieu et date de signature
	Signature

	

	Aussac, 1 juin 2017
	


(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
	F - Signature du pouvoir adjudicateur 



A : aussac-vadalle, le 2 juin 2017
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)
	G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.



  En cas de remise contre récépissé :


Le titulaire signera la formule ci-dessous : 





	« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »





	A Aussac-Vadalle…, le 2 juin 2017





	Signature du titulaire,

















Lot : 1 Avenant N°1



